# ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

## ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13.03.2018 р.                                         Летичів                                                № 31

# Про затвердження заходів по благоустрою Летичівської об’єднаної територіальної громади на березень-квітень 2018 року

З метою благоустрою та озеленення території об’єднаної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану садиб, прибудинкових територій, об'єктів масового перебування та відпочинку населення, територій підприємств, установ та організацій, залучення широких кіл громадськості, дітей і молоді до вирішення цих завдань відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Організувати проведення з 13 березня по 13 квітня 2018 p. місячника санітарної очистки та благоустрою території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади: прибережних смуг річок і водоймищ, доріг, парків, скверів, цвинтарів, ринків, дитячих та спортивних майданчиків, підвалів і горищ житлових будинків, прибудинкових територій і громадських криниць, територій підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, територій населених пунктів об’єднаної громади.

2. Затвердити план Заходів по  проведенню весняного місячника санітарної очистки, благоустрою та озеленення території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади.

3. Ініціювати звернення до депутатів селищної ради з питання сприяння проведення роз’яснювальної роботи серед жителів Летичівської громади щодо не створення стихійних сміттєзвалищ.

4. Довести дане рішення  до відома старост, керівників установ та організацій всіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території Летичівської об’єднаної територіальної громади, жителів громади.

5. Через засоби масової інформації  проводити роз’яснювальну роботу про необхідність та важливість здійснюваного комплексу санітарно-екологічних заходів та хід робіт, що будуть проведені під час місячника з санітарної очистки, благоустрою та озеленення населених пунктів Летичівської громади.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Ліщинського О.В.

Перший заступник селищного голови                                О. Ліщинський

Додаток 1

Затверджено:

рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради

№ 31  від 13.03.2018 р.

ЗАХОДИ

по проведенню благоустрою Летичівської об’єднаної територіальної громади на березень-квітень 2018 року

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення земельних ділянок придатних для висадження молодих насаджень | До 30.03.2018 | головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. землевпорядник селищної ради Таранюк В.П. старости |
| 2 | Видалення аварійних та сухостійних дерев | По потребі | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т. старости |
| 3 | Висадка нових зелених насаджень | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С., старости |
| 4 | Відновлення газонних покриттів та догляд за кущовими насадженнями | По потребі | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С., старости |
| 5 | Ліквідація стихійних звалищ та впорядкування існуючих організованих місць розміщення побутових відходів | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старости |
| 6 | Проведення благоустрою кладовищ , територій навколо пам’ятників, монументів, пам’ятних знаків тощо | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старости |
| 7 | Впорядкування, в т.ч. приведення до належного санітарного стану садиб, прибудинкових територій, парків, скверів, інших об’єктів перебування та відпочинку населення | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., старости |
| 8 | Ремонт спортивних та дитячих майданчиків | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старости |
| 9 | Прибирання прибережної смуги водоймищ | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старости |
| 10 | Керівникам установ, підприємств, організацій, об’єктів торгівлі всіх форм власності привести в належний санітарний стан виробничі території, впорядкувати прилеглі та закріплені території, провести обрізку кущів та дерев, облаштувати клумби, почистити прибордюрні частини доріг, пофарбувати огорожі та побілити бордюри | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старости |
| 11 | Виконати роботи по грейдеруванню ґрунтових та жерствяних доріг | По мірі фінансування | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. |
| 12 | Очистити стіни будинків, стовпи від оголошень | постійно | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старост |
| 13 | Рекомендувати усім підприємствам територіальної громади провести загальноміську толоку | До 13.04.18 | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. старост |
| 14 | Проведення єдиного санітарного дня по благоустрою території громади | Кожна п’ятниця місяця | Директор КГП «Злагода Дядюк М.Т., головний спеціаліст відділу ЖКГ Слободянюк Р.С. |

Начальник управління ЖКГ

енергозбереження, благоустрою

та громадського порядку                                                           В.Стадник