

# ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

## ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

17.09.2021 р. Летичів № 147

Про затвердження заходів по підготовці установ та організацій Летичівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово – комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна Стадника В.М. про затвердження заходів по підготовці установ та організацій Летичівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р., керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити заходи по підготовці установ та організацій Летичівської селищної ради в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. (додається).

2. Відповідальними за виконанням даного рішення призначити керівників установ та організацій Летичівської селищної ради, контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Анатолія НІЦЕВИЧА.

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Летичівської селищної ради

№ від .09.2021 р

**ЗАХОДИ**

**по підготовці установ та організацій Летичівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснення капітальних ремонтів бюджетних закладів на території Летичівської селищної ради відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації | Протягом року | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради |
| 2 | Проведення поточних ремонтів в установах, організаціях селищної ради | 15.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради, старости |
| 3 | Проведення профілактичних робіт по промивці систем опалення, ревізія запірної арматури, електрообладнання, чистка котлів | 01.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» , відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради, старости |
| 4 | Чистка сажі печей опалення та димоходів в приміщеннях бюджетних закладів | 15.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради, керівники установ, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради, старости |
| 5 | Забезпечення установ та організацій твердим паливом (дровами, вугіллям) | 01.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради,  старости |
| 6 | Заготівля продуктів харчування довготривалого зберігання (картопля, овочі та фрукти, консервація) для закладів освіти | 15.10.2021 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |
| 7 | Створення аварійних запасів необхідних матеріалів та обладнання | 15.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради, керівники установ |
| 8 | Встановлення ущільнювачів та поклейка вікон в приміщеннях, де не замінено вікна на металопластикові | 01.10.2021 | КНП «Летичівський центр ПМСД Летичівської селищної ради», КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» , відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури, національностей та релігій селищної ради, керівники установ, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради, старости |
| 9 | Здійснити обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці, надати допомогу в забезпеченні паливом | 01.10.2021 | Летичівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| **Підготовка вулично-дорожньої інфраструктури** | | | |
| 10 | Встановлення нових світильників, заміна ламп систем вуличного освітлення | Протягом року | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради |
| 11 | Проведення ремонту вуличного дорожнього покриття в населених пунктах | 01.10.2021 | Відділ капітального будівництва та архітектури, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради |
| 12 | Провести дезинфекцію джерел водопостачання | 01.10.2021 | директор КГП «Злагода»,  старости. |
| 13 | Забезпечити накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів, та підготовку спецтехніки до роботи в осінньо – зимовий період | 01.10.2021 | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та комунального майна селищної ради, директор КГП «Злагода» |
| 14 | Забезпечити укладення договорів про надання послуг з власниками снігоприбиральної техніки для боротьби із сніговими заметами, закріпивши за вулицями смт.Летичів та населеними пунктами ОТГ. | 01.10.2021 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення селищної ради, старости |
| 15 | Вжити заходів для погашення в повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів води та водовідведення, інших житлово- комунальних послуг, а також забезпечити щомісячної сплати поточного споживання житлово – комунальних послуг | Протягом року | директор КГП «Злагода» |
| **Підготовка житлового фонду** | | | |
| 16 | Ремонт дверей, вікон місць загального користування в будинках комунальної власності | 15.10.2021 | Директор КГП «Злагода» |
| 17 | Чистка димоходів в будинках комунальної власності | 15.10.2021 | Директор КГП «Злагода» |
| 18 | Підготовка системи водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період | 15.10.2021 | Директор КГП «Злагода» |
| 19 | Ремонт та заміна напірної арматури | 15.10.2021 | Директор КГП «Злагода» |
| 20 | Ремонт та заміна гідрантів | 15.10.2021 | Директор КГП «Злагода» |

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ